| UBND HUYỆN CHI LĂNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KH Số: 160/BC-TCKH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chi Lăng, ngày 22 tháng 7 năm 2024 |
| --- | --- |

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh từ FM sang IP tại xã Vân An và xã Chiến Thắng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng

Trên cơ sở Tờ trình số 21/TTr-VHTT ngày 18/7/2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh từ FM sang IP tại xã Vân An và xã Chiến Thắng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, từ ngày 18 tháng 7 năm 2024 (ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt) và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc vốn Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư 55/2022/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và Mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5510/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 huyện Chi Lăng;

Căn cứ Quyết định 2951/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng, phê duyệt dự án Chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh từ FM sang IP tại xã Vân An và xã Chiến Thắng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (Tiểu dự án 1 Giảm nghèo thông tin thuộc Dự án 6 Truyền thông và và giảm nghèo thông tin);

2. Thông tin cơ bản

2.1. Tên dự án: Chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh từ FM sang IP tại xã Vân An và xã Chiến Thắng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

2.2. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 404.858.550 đồng (Bốn trăm linh bốn triệu tám trăm năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi đồng).

2.3. Tên chủ đầu tư: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Chi Lăng.

2.4. Nguồn vốn: Quyết định số 5510/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Chi Lăng về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 huyện Chi Lăng.

2.5. Thời gian thực hiện dự án: Quý III năm 2024.

2.6. Địa điểm, quy mô dự án:

2.6.1. Địa điểm thực hiện: xã Chiến Thắng, xã Vân An.

2.6.2. Quy mô dự án: Triển khai đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin tại xã Chiến Thắng, xã Vân An huyện Chi Lăng.

2.7. Đối tượng tham gia dự án: Chủ đầu tư, nhà thầu.

2.8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

3. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 7.700.000 đồng;

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 330.000 đồng;

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 396.828.550 đồng;

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có;

đ) Tổng mức đầu tư của dự án: 404.858.550 đồng.

4. Tổ chức thẩm định:

Thẩm định độc lập căn cứ theo các quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

| STT | Nội dung kiểm tra | Kết quả thẩm định |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Có | Không có |
|  | (1) | (2) | (3) |
| 1 | Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng, phê duyệt dự án Chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh từ FM sang IP tại xã Vân An và xã Chiến Thắng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (Tiểu dự án 1 Giảm nghèo thông tin thuộc Dự án 6 Truyền thông và và giảm nghèo thông tin) | X |  |
| 2 | Văn bản phê duyệt nguồn vốn: Quyết định số 5510/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 huyện Chi Lăng | X |  |

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Dự án được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng, phê duyệt dự án Chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh từ FM sang IP tại xã Vân An và xã Chiến Thắng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (Tiểu dự án 1 Giảm nghèo thông tin thuộc Dự án 6 Truyền thông và và giảm nghèo thông tin). Dự án có căn cứ pháp lý phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia các gói thầu căn cứ trên cơ sở hồ sơ dự án đã được phê duyệt, theo tính chất kỹ thuật, nội dung công việc, trình tự thực hiện, tính đồng bộ, thống nhất các nội dung của dự án, chủ đầu tư đã phân chia thành các gói thầu với quy mô hợp lý phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Tờ trình số 21/TTr-VHTT ngày 18/7/2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin trình phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 03 gói thầu (02 gói thầu tư vấn; 02 gói thầu mua sắm hàng hóa), tổng giá trị các gói thầu 396.828.550 đồng.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Tổng giá trị 7.700.000 đồng đảm bảo phù hợp với giá trị gói thầu đã được phê duyệt.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Tổng giá trị  330.000 đồng, phù hợp với quy định hiện hành, bao gồm các công việc: Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kết quả thẩm định được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

| TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung thẩm định | Kết quả thẩm định |  |
|  |  | Tuân thủ, phù hợp | Không tuân thủ hoặc không phù hợp |
| 1 | Tên gói thầu, bao gồm cả nội dung công việc chính của gói thầu | X |  |
| 2 | Giá gói thầu | X |  |
| 3 | Nguồn vốn | X |  |
| 4 | Hình thức lựa chọn nhà thầu | X |  |
| 5 | Phương thức lựa chọn nhà thầu | X |  |
| 6 | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | X |  |
| 7 | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | X |  |
| 8 | Loại hợp đồng | X |  |
| 9 | Thời gian thực hiện gói thầu | X |  |
| 10 | Tùy chọn mua thêm | X |  |
| 11 | Giám sát hoạt động đấu thầu | X |  |

Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả thẩm định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Bảng số 2) thì các nội dung cơ bản phù hợp và tuân thủ theo quy định hiện hành.

- Giá gói thầu: Giá gói thầu được lập trên cơ sở Tổng mức đầu tư được duyệt kèm theo Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng.

- Nguồn vốn thực hiện: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 và các nguồn vốn hợp pháp khác trong tổng mức đầu tư dự án Chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh từ FM sang IP tại xã Vân An và xã Chiến Thắng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, theo các căn cứ pháp lý đã phân tích tại khoản 1 mục II đã nêu ở trên.

- Hình thức và lựa chọn nhà thầu:

+ Các gói thầu 01; 02: Chủ đầu tư đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn đảm bảo phù hợp theo quy định tại điểm m, khoản 1, Điều 23, khoản 2, Điều 43 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Điều 78 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

+ Các gói thầu số 03: Chủ đầu tư đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu là Chào hàng cạnh tranh là đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023

- Phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 01; 02 là gói thầu dịch vụ tư vấn, phương thức lựa chọn nhà thầu không ghi phương thức lựa chọn nhà thầu là phù hợp.

+ Gói thầu số 03: là gói thầu mua sắm, phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ đảm bảo phù hợp theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 30 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và tình hình thực tế triển khai dự án.

- Loại hợp đồng:

+ Các gói thầu số 01; 02; 03 là hợp đồng trọn gói đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

- Thời gian thực hiện các gói thầu phù hợp khối lượng công việc của gói thầu và phù hợp với thời gian được phê duyệt tại Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của các phần công việc là 404.858.550 đồng, bằng tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh từ FM sang IP tại xã Vân An và xã Chiến Thắng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và các quy định có liên quan.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của phòng Văn hóa và Thông tin về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trình UBND huyện xem xét quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

Trên đây là báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh từ FM sang IP tại xã Vân An và xã Chiến Thắng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ đầu tư; - Lãnh đạo phòng; - Lưu: TCKH (MVT) |  | TRƯỞNG PHÒNG Vi Thiện Việt |
| --- | --- | --- |

DANH MỤC TÀI LIỆU

(Kèm theo Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu)

| STT | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 01 | Tờ trình số 21/TTr-VHTT ngày 18/7/2024 của phòng Văn hóa và Thông tin về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh từ FM sang IP tại xã Vân An và xã Chiến Thắng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. | Bản chụp |
| 02 | Quyết định số Quyết định số 5510/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 huyện Chi Lăng. | Bản chụp |
| 03 | Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng, phê duyệt dự án Chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh từ FM sang IP tại xã Vân An và xã Chiến Thắng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (Tiểu dự án 1 Giảm nghèo thông tin thuộc Dự án 6 Truyền thông và và giảm nghèo thông tin). | Bản chụp |

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

Chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh từ FM sang IP tại xã Vân An và xã Chiến Thắng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-TCKH ngày       /7/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chi Lăng)

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu (VNĐ) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phòng Văn hóa và Thông tin | GÓI THẦU SỐ 01: Gói thầu 1: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT mua sắm, lắp đặt thiết bị | Lập HSMT và đánh giá HSDT | 8.640.000 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 và các nguồn vốn hợp pháp khác | Chỉ định thầu (rút gọn) |  | 30 ngày | Qúy III/2024 | Trọn gói | 30 ngày |  | Không thực hiện |
| 2 |  | GÓI THẦU SỐ 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu | Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 5.400.000 |  | Chỉ định thầu (rút gọn) |  | 30 ngày | Qúy III/2024 | Trọn gói | 30 ngày |  |  |
| 3 |  | GÓI THẦU SỐ 03: Đầu tư và nâng cấp hệ thống đài phát thanh tại các xã thuộc huyện Chi Lăng năm 2024 | Mua sắm thiết bị hệ thống phát thanh cho 2 xã | 382.788.550 |  | Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 45 ngày | Qúy III/2024 | Trọn gói | 45 ngày |  |  |
| Tổng cộng giá gói thầu |  |  |  | 396.828.550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |